**PHẦN: QUẢN LÝ PHẠM VI**

**Nội dung**

1. **Báo cáo phạm vi**

|  |
| --- |
| **Báo cáo phạm vi** |
| **Tên dự án:** Xây dựng website đọc truyện  **Ngày:** 20/10/2024 **Người viết:** Nhóm 16 |
| **Lý giải về dự án** Xây dựng website để tạo nên 1 kênh đọc truyện online dành cho mọi người có thể tự do đăng hoặc đọc các truyện mình muốn. |
| **Các tính chất và yêu cầu của sản phẩm**  **Các kết quả liên quan đến dự án:**   1. Yêu cầu về phía người dùng  * Giao diện đẹp, đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện, thích hợp với mọi đối tượng khách hàng. * Truyện mới được cập nhật thường xuyên. * Tìm kiếm truyện dễ dàng, nhanh chóng. * Lọc và tìm kiếm theo thể loại * Đăng và đọc truyện nhanh chóng dễ dàng  1. Yêu cầu về phía khách hàng  * Dễ dàng trong việc quản lý sản phẩm, các thông tin sản phẩm đăng lên. * Hệ thống chạy ổn định, dễ bảo trì. * Thích hợp các loại trình duyệt hiện nay. * Hệ thống được bảo mật cao.  1. Yêu cầu về chức năng  * Dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi các module. * Có tính hiệu quả cao.   **Các sản phẩm chuyển giao**  1. Website đọc truyện với đầy đủ chức năng yêu cầu.  2. Hệ thống cơ sở dữ liệu của dự án do người dùng cung cấp.  3. Mã nguồn chương trình.  4. Tài liệu hướng dẫn quản lý/sử dụng website. |
| **Các yêu cầu đánh giá về sự thành công của dự án**   * Hoàn thành đúng thời gian đã đặt ra. * Rút ngắn được thời gian và chi phí cho dự án. * Thực hiện được đầy đủ các chức năng mà khách hàng yêu cầu. |

1. **Một số module chính**
   * + 1. *Module đọc truyện:*

Quản lý truyện(tên truyện, số chương, người đăng, lượt view, lượt bình luận, đánh giá). Giúp cho việc quản lý truyện đã được đăng và được tương tác.

Quản lý chương(tên chương, thuộc truyện, người đăng, lượt view, lượt bình luận). Giúp quản lý các chương truyện đã được đăng và người đăng.

* + - 1. *Module người dùng*Quản lí thông tin cá nhân của người đọc (tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) khi người đọc đăng nhập để dễ dàng trong việc đăng truyện và đọc truyện. Nếu người đọc chưa có tài khoản thì có thể đăng ký và vẫn co thể đọc truyện nhưng không thể đăng hay đánh giá truyện.
      2. *Module phản hồi*

Người đọc sử dụng sản phẩm sẽ gửi những phản hồi, đóng góp ý kiến đến website.

1. *Module đăng ký tài khoản người dùng*

Đăng ký thành viên của website để dễ dàng trong việc đọc truyện.

1. *Module tìm kiếm*

Tìm kiếm truyện có trên website.

1. *Module* quản trị kiểm duyệt*:*

Hỗ trợ người dùng có quyền quản trị các truyện hay chương truyện người dùng đăng , nhằm kiểm duyệt các truyện, chương truyện.

1. **Cấu trúc phân chia công việc theo WBS**
2. Hệ thống website đọc truyện

1.0 Phân tích yêu cầu.

1.1 Thu thập yêu cầu.

1.2 Đặt tả yêu cầu.

1.3 Xác định phạm vi.

2.0 Phân tích hệ thống

2.1 Xác định yêu cầu hệ thống.

2.2 Mô hình hóa các yêu cầu hệ thống.

3.0 Thiết kế hệ thống

3.1 Thiết kế kiến trúc.

3.2 Thiết kế giao diện.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu.

4.0 Cài đặt hệ thống.

4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu.

4.2 Xây dựng giao diện chính.

4.3 Module QL người dùng.

4.4 Module QL truyện.

4.5 Module QL chương.

4.6 Module đăng ký tài khoản.

4.7 Module tìm kiếm.

4.8 Module *phản hồi*.

4.9 Module quản trị  
 5.0 Kiểm thử - báo cáo

5.1 Kiểm thử chức năng.

5.2 Báo cáo.

5.3 Thống kê.

*Chú thích: phóng to hình ảnh đề xem chi tiết*

